## Slide 1: riscv64-ucore 课程设计方案报告
刘润达 曹鼎原
2020.03.29

## Slide 2: 报告流程
相关工作介绍
实验方案
小组分工
其他需要说明的问题

## Slide 3: 目前已有工作
基于x86的ucore实验指导书（OS教学团队）
  整体结构：以lab为组织单元, 每个lab首先给出实验目的, 实验内容, 项目组成, 然后进行原理讲解
  代码：提供基本代码和参考答案。代码里有很多注释帮助理解，但需要学生自己扎到代码里面阅读。
  优点：提供参考答案，大部分同学可以参考
  缺点：x86硬件较为过时，无法达到与时俱进的要求（x

## Slide 4: 目前已有工作
基于riscv64的rcore step-by-step tutorial(刘丰源, 吴一凡)
  整体结构：按照功能模块组织章节，每章进行原理讲解，然后给出详细的代码解释。学生可以跟着tutorial把代码基本读一遍。
  题目：和tutorial相对独立，目前相比ucore而言简单一些
  优点：step by step的方式让同学们可以跟着教程一步一步写出一个os，增加了同学们的成就感，也方便一个一个部件地理解os
  缺点：相比于ucore教程还是简陋了一些

## Slide 5: 目前已有工作
基于riscv32和Berkeley Bootloader的bbl-ucore(张蔚)
  整体结构：按lab组织教程，教程目前文本不太完善，更多描述的是和原始ucore教程不同的地方
  优点：和原始ucore教程非常相近，可以作为补充来参考
  缺点：文档不太完善，无法作为一个独立的教程，必须结合ucore教程一起阅读

## Slide 6: 目前已有工作
ucore到多核riscv处理器的移植(石振兴)
  整体结构：按照各个功能部件进行描述，对于每一个宏观模块的接口和实现思路都有讲解
  优点：文字描述比较详细，提供了很多可以参考借鉴的思路，尤其是多核方面
  缺点：不是文档，无法用于教学

## Slide 7: 实验方案
总目标: ucore实验从x86移植到riscv64(代码+文档), + 一些探索
  希望用于教学时效果至少不劣于原实验
  为此的措施: 框架里和指令集无关的代码尽量不变, 除了和具体实验平台耦合较强的lab1要重写, 后面的lab2-lab8题目不变, 从多方面完善文档
第一阶段(12周前完成):
  模仿rcore step-by-step Tutorial, 编写riscv64上的ucore, 同时编写Step-by-step的ucore实验指导书, 学生可以照着指导书”抄”出一个自己的ucore.
第二阶段(可能主要在12周后进行):
  真实硬件的测试, 尝试添加多核支持

## Slide 8: 第一阶段的具体方案
以原有ucore指导书和bbl-ucore为参考逐步进行代码和文档的编写. 摸着bbl-ucore过河. 预计riscv32到64的变化不会特别大. 能复用的地方尽量复用之前的文档和(平台无关的)代码以加快进度.
以lab为工作的基本单元,共lab0(环境搭建) + lab1 到lab8 9个单元.
每个单元的工作实际包括两部分: 代码(含注释)的编写, 文档编写
由于预计主要工作量在于step-by-step tutorial文本编写, 保险起见, challenge 暂不移植. 参考答案暂不编写, 有时间再进行.

## Slide 9: 第一阶段的具体方案
两种可能的工作流程:
  首先快速(1-2周)改出一个能在riscv64平台运行的完整ucore, 然后分章节整理代码, 编写注释和文档(plan A)
  交替进行代码和文档编写, 保证代码写到labX的时候, lab(X-1)的tutorial已经写完了.(plan B)
  希望尽量提高两个人并行工作的程度

## Slide 10: 第一阶段的时间表
第7周完成环境搭建, 尝试planA, 移植整体的ucore到riscv64, 如顺利则继续planA,整个移植完再写注释文档, 否则使用planB逐个lab进行移植.
planB的具体时间表:
第8,9,10,11周每周至少完成两个lab的移植和tutorial编写
第12周机动, 完成扫尾工作
  如文档在github pages的部署之类的工作
12周周末进行第一次报告.

## Slide 11: 第二阶段
多核特性的添加, 至少需要完成lab6调度算法之后才能进行, 那么不如直接完成基本实验lab8之后再进行,
前期边写tutorial边进行多核实现的原理调研和设计.
这个安排要求尽量加快step-by-step tutorial的编写进度, 以为多核特性的添加和真实硬件测试留出足够时间.

## Slide 12: 小组分工和其他问题
第一阶段分工的时候, 两种方式: 每个人认领4个lab, 每个人负责一个lab的一部分. 各有优劣. 希望先尝试每个Lab两个人合作各搞一部分, 感觉效率会高?(如一人写代码和注释, 一人写文档)
第二阶段的分工视具体情况而定
  如果第一阶段拖过ddl可能就没第二阶段了
其他:
和rcore remake小组合作, 对两个基础实验做一些同样的改进
咨询王润基, 贾跃凯等学长之前实现多核特性的经验教训
如有精力, 是否需要简单调研一下其他学校/国外学校的操作系统lab的设计
和形式化验证OS的小组合作?

## Slide 13: End.